| RELATÓRIO DE CAMPANHA |  |
| --- | --- |

# MONITORIZAÇÃO do emissário SUBMARINO da guia

# 2013

# Ponto de Situação 2º Trimestre (ABRIL – JUNHo 2013)

# VERSÃO FINAL

Índice

1	AMOSTRAGEM	5

2	PARÂMETROS AMOSTRADOS /ANÁLISES - ÁGUAS	5

3	Relatórios	5

4	Atualização dos dados relativos ao 1º Trimestre (Jan-Mar)	5

| Ficha de Documentação |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Título |  |  | Title |  |
| Monitorização do Emissário Submarino da Guia - 2013 Ponto de situação 2º Trimestre (abr-jun 2013) |  |  | Guia Submarine Outfall Monitoring Program - 2013 2nd Trimester (Apr-Jun 2013) overview. |  |
| Palavras Chave |  |  | Keywords |  |
| Campanhas, Amostras realizadas, indicadores, relatórios |  |  | Field work, sampling, indicators, reports |  |
| Resumo |  |  | Abstract |  |
| No presente relatório é feito o ponto de situação relativamente às atividades desenvolvidas durante o 2º trimestre 2013 |  |  | This report presents the state of the art referring to the activities performed during the 2nd trimester of 2013 |  |
| Entidade responsável pelo projeto |  |  |  |  |
| Instituto Superior Técnico - MARETEC Secção de Ambiente e Energia - Departamento de Engenharia Mecânica Av. Rovisco Pais 1049-001 Lisboa Tel: +351 21 841 9428 – Fax: +351 21 841 9423 Email: sara.freitas@ist.utl.pt |  |  |  |  |
| Entidade para quem foi produzido o documento |  |  |  |  |
| Sanest, S.A. Rua Flor da Murta Terrugem 2770-742 Paço de Arcos |  |  |  |  |
| Data de produção | Nº de pág. | Projeto |  |  |
| 04 de julho 2013 |  | Monitorização do Emissário Submarino da Guia |  |  |

Índice de Tabelas

Tabela 1 – Indicação das campanhas previstas e executadas para o segundo trimestre de 2013.	5

Tabela 2 – Indicação do nº de amostras planeadas (AP), realizadas (AR) e analisadas (AA) e respetivos indicadores para as campanhas semanais realizadas na ETAR como resposta à Decisão da Comissão (2001/720/CE).	5

Tabela 3 – Indicação do nº de amostras planeadas (AP), realizadas (AR) e analisadas (AA) e respetivos indicadores para as campanhas mensais realizadas na ETAR como resposta à Licença de descarga (238/CM/DUDH/99).	5

Tabela 4 – Indicação do nº de amostras planeadas (AP), realizadas (AR) e analisadas (AA) e respetivos indicadores para as campanhas bimestrais realizadas no meio recetor, a 24 de abril e a 12 de junho, como resposta à Licença de descarga (238/CM/DUDH/99).	5

Tabela 5 – Indicação do nº de amostras Planeadas (AP) e Realizadas (AR) e respetivos indicadores para as campanhas semanais realizadas no meio recetor como resposta à Decisão da Comissão (2001/720/CE).	5

Tabela 6 – Relatórios entregues e em elaboração relativos ao trabalho desenvolvido no segundo trimestre.	5

Tabela 7 – Atualização da Tabela 3 do relatório relativo ao 1º trimestre. Indicação do nº de amostras planeadas (AP), realizadas (AR) e analisadas (AA) e respetivos indicadores para as campanhas mensais realizadas na ETAR como resposta à Licença de descarga (238/CM/DUDH/99).	5

Tabela 8 – Atualização da Tabela 4 do relatório relativo ao 1º trimestre. Indicação do nº de amostras Planeadas (AM), Realizadas (AR) e Analisadas (AA) e respetivos indicadores para a campanha bimestral de 28 de fevereiro realizada no meio recetor como resposta à Licença de descarga (238/CM/DUDH/99).	5

SUMÁRIO EXECUTIVO

No presente relatório faz-se um ponto de situação relativamente às atividades desenvolvidas no segundo trimestre de 2013 (abril a junho) no âmbito do programa de monitorização do emissário submarino da Guia.

Com este relatório pretende-se avaliar o grau de execução do programa com base nas atividades previstas e efetivamente realizadas.

AMOSTRAGEM

O programa de amostragem para o segundo trimestre incluía amostragens na ETAR e na coluna de água. Na tabela 1 apresenta-se o sumário das campanhas previstas e realizadas para este trimestre.

Tabela 1 – Indicação das campanhas previstas e executadas para o segundo trimestre de 2013.

| Campanha | Nº de campanhas previstas | Periodicidade | Data de realização das campanhas | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etar Decisão da comissão (2001/720/CE) | 14 | Semanal | 3, 10, 17, 24 abr 2, 8, 15, 22, 29 mai 5, 7, 12, 19, 26 jun |  |
| Etar Licença de descarga (238/CM/DUDH/99) | 3 | Mensal | 10 abr, 2 mai, 5 jun |  |
| Coluna de Água Campanhas regulares Licença de descarga (238/CM/DUDH/99) | 1 | Bimestral | 24 abr. 12 jun. |  |
| Coluna de Água Decisão da Comissão nº 2001/720/CE | 9 | Semanal | 3, 8, 13, 22 maio. 2, 6, 12, 21, 26 junho. |  |

PARÂMETROS AMOSTRADOS /ANÁLISES - ÁGUAS

Na tabela 2, são apresentados os nºs de amostras planeadas, recolhidas e analisadas para as treze campanhas realizadas durante o segundo trimestre com recolhas semanais à entrada e saída da ETAR, como resposta à Decisão da Comissão (2001/720/CE). Todos os dados apresentados reportam-se à data de 30 de junho. A percentagem de realização é calculada com base nos boletins de análise entregues à Sanest.

Tabela 2 – Indicação do nº de amostras planeadas (AP), realizadas (AR) e analisadas (AA) e respetivos indicadores para as campanhas semanais realizadas na ETAR como resposta à Decisão da Comissão (2001/720/CE).

| Parâmetros | Nº amostras planeadas (AP) |  |  | Nº amostras realizadas (AR) |  |  | % de execução (AP/AR) |  |  | Nº amostras analisadas (AA) (até 30 junho) |  |  | % de realização (AR/AA) (até 30 junho) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | abr | mai | jun | abr | mai | jun | abr | mai | jun | abr | mai | jun | abr | mai | jun |
| SST | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 100 | 100 | - | 8 | 10 | - | 100 | 100 | - |
| CBO5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 100 | 100 | - | 8 | 10 | - | 100 | 100 | - |

Na tabela 3, são apresentados os nºs de amostras planeadas, recolhidas e analisadas para as três campanhas mensais realizadas durante o segundo trimestre, com recolhas à saída da ETAR, como resposta à Licença de descarga (238/CM/DUDH/99). Todos os dados apresentados reportam-se à data de 30 de junho. A percentagem de realização é calculada com base nos boletins de análise entregues à Sanest.

Tabela 3 – Indicação do nº de amostras planeadas (AP), realizadas (AR) e analisadas (AA) e respetivos indicadores para as campanhas mensais realizadas na ETAR como resposta à Licença de descarga (238/CM/DUDH/99).

| Parâmetros | Nº amostras planeadas (AP) |  |  | Nº amostras realizadas (AR) |  |  | % de execução (AP/AR) |  |  | Nº amostras analisadas (AA) (até 30 junho) |  |  | % de realização (AR/AA) (até 30 junho) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | abr | mai | jun | abr | mai | jun | abr | mai | jun | abr | mai | jun | abr | mai | jun |
| pH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 100 | 100 | - |
| CQO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | - | 1 | 1 | - | 100 | 100 | - |
| Azoto amoniacal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | - | 1 | 1 | - | 100 | 100 | - |
| Azoto kjeldahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | - | 1 | 1 | - | 100 | 100 | - |
| Nitritos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | - | 1 | 1 | - | 100 | 100 | - |
| Nitratos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | - | 1 | 1 | - | 100 | 100 | - |
| Fósforo total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | - | 1 | 1 | - | 100 | 100 | - |
| Coliformes Fecais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 |

Na tabela 4, são apresentados o nº de amostras planeadas, recolhidas e analisadas para as campanhas regulares realizadas na coluna de água no dia 24 de abril e 12 de junho. Todos os dados apresentados reportam-se a data de 30 de junho. A percentagem de realização é calculada com base nos boletins de análise entregues à Sanest.

Tabela 4 – Indicação do nº de amostras planeadas (AP), realizadas (AR) e analisadas (AA) e respetivos indicadores para as campanhas bimestrais realizadas no meio recetor, a 24 de abril e a 12 de junho, como resposta à Licença de descarga (238/CM/DUDH/99).

| Parâmetros |  | Nº amostras planeadas (AP) |  |  | Nº amostras realizadas (AR) |  |  | % de execução (AP/AR) |  |  | Nº amostras analisadas (AA) (até 30 junho) |  |  | % de realização (AR/AA) (até 30 junho) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 24 abr | 12 jun |  | 24 abr | 12 jun |  | 24 abr | 12 jun |  | 24 abr | 12 jun |  | 24 abr | 12 jun |  |
| Bactérias coliformes |  | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 100 | 100 |  | 25 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| Coliformes Fecais |  | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 100 | 100 |  | 25 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| E. Coli |  | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 100 | 100 |  | 25 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| Enterococos intestinais |  | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 100 | 100 |  | 25 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| Salmonelas |  | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  | 100 | 100 |  | 9 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| Bacteriófagos |  | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  | 100 | 100 |  | 9 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| Nitratos |  | 21 | 21 |  | 21 | 21 |  | 100 | 100 |  | 21 | - |  | 100 | - |  |
| Nitritos |  | 21 | 21 |  | 21 | 21 |  | 100 | 100 |  | 21 | - |  | 100 | - |  |
| Azoto Amoniacal |  | 21 | 21 |  | 21 | 21 |  | 100 | 100 |  | 21 | - |  | 100 | - |  |
| Fosfatos |  | 21 | 21 |  | 21 | 21 |  | 100 | 100 |  | 21 | - |  | 100 | - |  |
| OD |  | 21 | 21 |  | 21 | 21 |  | 100 | 100 |  | 21 | - |  | 100 | - |  |
| % auto-consumo |  | 21 | 21 |  | 21 | 21 |  | 100 | 100 |  | 21 | - |  | 100 | - |  |
| Transparência |  | 7 | 7 |  | 7 | 7 |  | 100 | 100 |  | 7 | 7 |  | 100 | 100 |  |
| Clorofila–a |  | 21 | 21 |  | 21 | 21 |  | 100 | 100 |  | 21 | - |  | 100 | - |  |
| Cr, Ni, Cu, Zn, Pb, Cd e Hg |  | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  | 100 | 100 |  | 8 | - |  | 87 | - |  |
| SST |  | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  | 100 | 100 |  | 9 | - |  | 100 | - |  |
| Tensoactivos Aniónicos |  | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  | 100 | 100 |  | 9 | - |  | 100 | - |  |
| Óleos e Gorduras |  | 7 | 7 |  | 7 | 7 |  | 100 | 100 |  | 7 | 7 |  | 100 | 100 |  |
| Hidrocarbonetos |  | 7 | 7 |  | 7 | 7 |  | 100 | 100 |  | 7 | 7 |  | 100 | 100 |  |
| Perfis CTD |  | 7 | 7 |  | 7 | 7 |  | 100 | 100 |  | 7 | 7 |  | 100 | 100 |  |

Na tabela 5, são apresentados o nº de amostras planeadas, recolhidas e analisadas para as campanhas de derrogação realizadas semanalmente na coluna de água nos meses de maio e junho. Todos os dados apresentados reportam-se a data de 30 de junho. A percentagem de realização é calculada com base nos boletins de análise entregues à Sanest.

Tabela 5 – Indicação do nº de amostras Planeadas (AP) e Realizadas (AR) e respetivos indicadores para as campanhas semanais realizadas no meio recetor como resposta à Decisão da Comissão (2001/720/CE).

| Parâmetros | Nº amostras planeadas (AP) |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº amostras realizadas (AR) |  |  |  |  |  |  |  |  | % de execução (AP/AR) |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº amostras analisadas (AA) (até 30 Junho) |  |  |  |  |  |  |  |  | % de realização (AR/AA) (até 30 Junho) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  |  |
| Dia | 3 | 8 | 13 | 22 | 2 | 6 | 12 | 21 | 26 | 3 | 8 | 13 | 22 | 2 | 6 | 12 | 21 | 26 | 3 | 8 | 13 | 22 | 2 | 6 | 12 | 21 | 26 | 3 | 8 | 13 | 22 | 2 | 6 | 12 | 21 | 26 | 3 | 8 | 13 | 22 | 2 | 6 | 12 | 21 | 26 |
| Bactérias coliformes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Coliformes Fecais | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E. Coli | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Enterococos intestinais | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Relatórios

A tabela 6 apresenta a relação dos relatos (comunicação via email) e relatórios a serem entregues à SANEST durante o segundo trimestre, indicando se os mesmos já estão entregues ou em elaboração.

Tabela 6 – Relatórios entregues e em elaboração relativos ao trabalho desenvolvido no segundo trimestre.

| Relatórios | Entidade Responsável pela Elaboração e envio do Relatório/Relato | Estado |
| --- | --- | --- |
| Relato Campanha Emissário regular – 24 abril | LNEG/IST | Entregue |
| Relatório Campanha Emissário regular – 24 abril | IST | Entregue |
| Relato Campanha Emissário regular – 12 junho | LNEG/IST | Entregue |
| Relatório Campanha Emissário regular – 12 junho | IST | Em elaboração |
| Relatos Campanhas Derrogação Emissário – 3, 8, 13, e 22 maio | IST | Entregue |
| Relatório 1º Época Balnear – Campanhas 3, 8, 13, e 22 maio | IST | Entregue |
| Relatos Campanhas Derrogação Emissário – 2, 6, 12, 21 e 26 junho | IST | Entregue |
| Relatório 2º Época Balnear – Campanhas 2, 6, 12, 21 e 26 junho | IST | Em elaboração |
| Relatório 1º Trimestre | IST | Entregue |

Atualização dos dados relativos ao 1º Trimestre (Jan-Mar)

Nas tabelas seguintes apresenta-se a atualização das tabelas referentes ao primeiro trimestre, cujas análises ainda não estavam realizadas ou os boletins não estavam entregues à data de elaboração do relatório (31 de março), atualizados à data deste relatório (30 de junho).

Tabela 7 – Atualização da Tabela 3 do relatório relativo ao 1º trimestre. Indicação do nº de amostras planeadas (AP), realizadas (AR) e analisadas (AA) e respetivos indicadores para as campanhas mensais realizadas na ETAR como resposta à Licença de descarga (238/CM/DUDH/99).

| Parâmetros | Nº amostras planeadas (AP) |  |  | Nº amostras realizadas (AR) |  |  | % de execução (AP/AR) |  |  | Nº amostras analisadas (AA) (até 31 março) |  |  | % de realização (AR/AA) (até 31 março) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jan | Fev | Mar | Jan | Fev | Mar | Jan | Fev | Mar | Jan | Fev | Mar | Jan | Fev | Mar |
| pH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| CQO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| Azoto amoniacal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| Azoto kjeldahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| Nitritos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| Nitratos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| Fósforo total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| Coliformes Fecais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 |

Tabela 8 – Atualização da Tabela 4 do relatório relativo ao 1º trimestre. Indicação do nº de amostras Planeadas (AM), Realizadas (AR) e Analisadas (AA) e respetivos indicadores para a campanha bimestral de 28 de fevereiro realizada no meio recetor como resposta à Licença de descarga (238/CM/DUDH/99).

| Parâmetros | Nº amostras planeadas (AP) | Nº amostras realizadas (AR) | % de execução (AP/AR) | Nº amostras analisadas (AA) (até 31 março) | % de realização (AR/AA) (até 31 março) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bactérias coliformes | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 |
| Coliformes Fecais | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 |
| E. Coli | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 |
| Enterococos intestinais | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 |
| Salmonelas | 9 | 9 | 100 | 9 | 100 |
| Bacteriófagos | 9 | 9 | 100 | 9 | 100 |
| Nitratos | 21 | 21 | 100 | 21 | 100 |
| Nitritos | 21 | 21 | 100 | 21 | 100 |
| Azoto Amoniacal | 21 | 21 | 100 | 21 | 100 |
| Fosfatos | 21 | 21 | 100 | 21 | 100 |
| OD | 21 | 21 | 100 | 21 | 100 |
| % auto-consumo | 21 | 21 | 100 | 21 | 100 |
| Transparência | 9 | 9 | 100 | 9 | 100 |
| Clorofila–a | 21 | 21 | 100 | 21 | 100 |
| Cr, Ni, Cu, Zn, Pb, Cd e Hg | 9 | 9 | 100 | 9 | 100 |
| SST | 9 | 9 | 100 | 9 | 100 |
| Tensoactivos Aniónicos | 9 | 9 | 100 | 9 | 100 |
| Óleos e Gorduras | 7 | 7 | 100 | 7 | 100 |
| Hidrocarbonetos | 7 | 7 | 100 | 7 | 100 |
| Perfis CTD | 7 | 7 | 100 | 100 | 100 |